# MASTER PLAN - HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH QUẢNG NGÃI

Phiên bản: 1.0
Nguồn ngữ cảnh: Chỉ tổng hợp từ các nội dung đã được nghiên cứu trong các cuộc trao đổi của dự án.
Mục đích: Tài liệu điều phối cho AI Agent và đội phát triển triển khai song song.

## 1. Phạm vi dự án

Xây dựng hệ thống quản lý, thống kê và điều hành hoạt động xét xử cho TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi.
Trọng tâm:
- Theo dõi thụ lý, giải quyết, tồn đọng, quá hạn.
- Dashboard điều hành cho lãnh đạo.
- Hệ thống KPI.
- Cảnh báo án sắp hết hạn/quá hạn.
- Báo cáo tự động.
- Nền tảng AI hỏi đáp dữ liệu thống kê.

## 2. Nguyên tắc bắt buộc

- Bám sát hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Tòa án.
- Bám sát Quyết định 287/QĐ-TANDTC.
- Mọi loại án phải có Data Dictionary.
- Mọi chỉ tiêu phải có Formula Catalog.
- Mọi dữ liệu phải có Validation Rules.
- Không cho phép đếm trùng số liệu.
- Kiểm tra chéo giữa các biểu mẫu.

## 3. Các phân hệ mục tiêu

A. Quản lý hồ sơ vụ án.
B. Thống kê nghiệp vụ.
C. Dashboard điều hành.
D. KPI lãnh đạo.
E. Cảnh báo thời hạn.
F. Theo dõi án hủy sửa.
G. Báo cáo tự động.
H. AI hỏi đáp dữ liệu.

## 4. Backlog đã xác định

- Framework Skill thống kê.
- Skill Hình sự.
- Skill Dân sự.
- Skill Kinh doanh thương mại.
- Formula Catalog.
- Validation Rules.
- Data Dictionary.
- KPI Dashboard.

## 5. Kiến trúc AI Agent

Agent-01: Chief Architect
Nhiệm vụ:
- Quản lý backlog.
- Kiểm soát kiến trúc.
- Kiểm tra tính nhất quán.

Agent-02: Data Dictionary Agent
Nhiệm vụ:
- Chuẩn hóa dữ liệu.
- Quản lý danh mục dữ liệu.

Agent-03: Formula Catalog Agent
Nhiệm vụ:
- Xây dựng công thức.
- Kiểm tra logic thống kê.

Agent-04: Validation Agent
Nhiệm vụ:
- Quy tắc kiểm tra dữ liệu.
- Kiểm tra chéo biểu mẫu.

Agent-05: Dashboard Agent
Nhiệm vụ:
- Dashboard lãnh đạo.
- KPI.
- Heatmap.
- Cảnh báo.

Agent-06: Reporting Agent
Nhiệm vụ:
- Báo cáo tuần/tháng/quý/năm.
- Xuất Excel/PDF/Word.

Agent-07: AI Analytics Agent
Nhiệm vụ:
- Truy vấn dữ liệu tự nhiên.
- Hỏi đáp thống kê.
- Phân tích xu hướng.

Agent-08: QA Agent
Nhiệm vụ:
- Kiểm thử dữ liệu.
- Kiểm thử nghiệp vụ.

## 6. Kế hoạch triển khai

Giai đoạn 1:
- Data Dictionary.
- Formula Catalog.
- Validation Rules.
- Framework Skill.

Giai đoạn 2:
- Dashboard điều hành.
- Theo dõi tiến độ vụ án.
- Cảnh báo quá hạn.

Giai đoạn 3:
- KPI.
- Báo cáo tự động.
- Theo dõi án hủy sửa.

Giai đoạn 4:
- AI hỏi đáp dữ liệu.
- Dự báo khối lượng án.

## 7. Tiêu chí hoàn thành

- Số liệu dashboard khớp biểu mẫu.
- Không có đếm trùng.
- Truy xuất nguồn gốc công thức.
- Kiểm tra chéo tự động.
- Hỗ trợ lãnh đạo điều hành toàn tỉnh.

## 8. Định dạng giao việc cho AI

Task:
Objective:
Input:
Output:
Dependencies:
Validation:
Owner Agent:
Priority: